**Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,**

**konaného dne 21.9.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice**

**Přítomní členové zastupitelstva:**

Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Jaromír Militký, Radka Stránská

**Omluvení členové zastupitelstva**:

**Program jednání:**

1. **Úkoly z minulého jednání zastupitelstva**
2. **Informace k intenzifikaci ČOV**
3. **Informace k rybníku Hlíza**
4. **Informace k rekonstrukci silnice III/2861**
5. **Různé**

***Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání***

 ***Hlasování:***

***Pro: 7 Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Radka Stránská, Jaromír Militký***

***Proti: 0***

***Zdrželi se: 0***

***Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání***

1. **ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA**

Lávka přes potok bude k dojednání na příštím zasedání zastupitelstva.

1. **INFORMACE K INTENZIFIKACI ČOV**
* Společnost FORTEX a.s. vystrojuje ČOV novou technologií čištění. Ekolservis s.r.o. vyčerpá starou nádrž a bude se stávající technologie odstraňovat. Vzniknou vícenáklady na vysátí kalu, vyzdění vnitřního štítu, odvětrávání střechy, s nimiž projekt nepočítal ve výši 132.000,- Kč.

***Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje vícenáklady na akci Intenzifikace ČOV ve výši 132.000,- Kč.***

***Pro: 7 Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Radka Stránská, Jaromír Militký***

***Proti: 0***

***Zdrželi se: 0***

***Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje vícenáklady na akci Intenzifikace ČOV ve výši 132.000,- Kč.***

1. **INFORMACE K RYBNÍKU HLÍZA**
* Při výstavbě výpustního objektu došlo kvůli chybnému technologickému postupu zhotovitele k posunutí tzv. „Benešova rámu“. Projektant Ing. Tměj vyhotovil projekt na opravu, podle kterého byla oprava provedena.
* Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podklady na vyhlášení rybářského revíru Hlíza.
1. **INFORMACE K REKONSTRUKCI SILNICE III/2861**

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s navrhovanými úpravami odvodnění silnice III/2861 při její plánované rekonstrukci.

1. **RŮZNÉ**
* Zastupitelstvo obce projednalo směnnou smlouvu mezi obcí Dřevěnice a Krkonošskou realitní a.s. na směnu pozemků KN 804/2 o výměře 884m2 a KN st. 1/3 o výměře 619 m2.

***Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Dřevěnice a Krkonošskou realitní a.s. na směnu pozemků KN 804/2 (884 m2) a KN st. 1/3 (619 m2).***

***Hlasování:***

***Pro: 7 Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Radka Stránská, Jaromír Militký***

***Proti: 0***

***Zdrželi se: 0***

***Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Dřevěnice a Krkonošskou realitní a.s. na směnu pozemků KN 804/2 (884 m2) a KN st. 1/3 (619 m2).***

* Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací na rekonstrukci cesty k rybníku.
* **Rozpočtové opatření č. 2**

Zastupitelstvo obce Dřevěnice projednalo rozpočtové opatření č.2

***Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje rozpočtové opatření č.2***

***Pro: 7 Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Radka Stránská, Jaromír Militký***

***Proti: 0***

***Zdrželi se: 0***

***Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje rozpočtové opatření č.2***

***Zapsala: Bc. Barbora Veberová Ověřil: Ing. Petr Jiránek***

 ***Josef Barochovský***

***Mgr. Dušan Vrabec Ludmila Lukavcová***

 ***starosta obce místostarosta***