**Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,**

**konaného dne 13.3.2024 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice**

**Přítomní členové zastupitelstva:**

Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký, Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec

**Omluvení členové zastupitelstva**:

**Hosté:**

**Program jednání:**

1. **Úkoly z minulého jednání zastupitelstva**
2. **Projednání záměru prodeje pozemku p. č. 723/10 k. ú. Dřevěnice**
3. **Projednání záměru koupě pozemku p. č 31/6 k. ú. Dřevěnice**
4. **Různé**

***Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání***

 ***Hlasování:***

***Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký, Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec***

***Proti: 0***

***Zdrželi se: 0***

***Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání***

1. **ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA**

• Drcení suti: Začalo drcení suti ze zbouraných kanceláří. Cena drcení je 150,- Kč/ tuna drcení a 30,- Kč tuna třídění. Množství materiálu je odhadováno na cca 400 m3. Místostarosta navrhl použít drť na úpravu lesních cest. O využití bude jednáno na příštích zasedáních.

• Cenová nabídka chodník na Větrově: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. předložila cenovou nabídku na aktualizaci projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby pro stavbu chodníku v lokalitě Větrov o délce 250 m. Cena činí 73.810,- Kč

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje objednání vypracování projektové dokumentace na chodník v lokalitě Větrov u Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. za cenu 73.810,- Kč.**

**Hlasování: Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec**

**Proti: 0**

**Zdrželi se: 0**

**Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje objednání vypracování projektové dokumentace na chodník v lokalitě Větrov u Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. za cenu 73.810,- Kč.**

• Cenová nabídka kamerový průzkum: Atelier PROMIKA, s.r.o předložil cenovou nabídku na kamerový průzkum cca 300 metrů dešťové kanalizace od obecního úřadu na křižovatku v Dolánkách. Konkrétně úsek 5,140 – 5,440 v PD stavební akce III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. S 1/16 Na Špici. Nabídnutá cena činí 35.000,- Kč bez DPH.

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje objednání vypracování kamerového průzkumu dešťové kanalizace ve staničení 5,140 – 5,440 stavební akce III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. S I/16 Na Špici**

**Hlasování: Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec**

**Proti: 0**

**Zdrželi se: 0**

**Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje objednání vypracování kamerového průzkumu dešťové kanalizace ve staničení 5,140 – 5,440 stavební akce III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. S I/16 Na Špici**

• Výměna veřejného osvětlení Starostka prošla úsek obce, ve kterém dojde k výměně veřejného osvětlení, tj. od křižovatky u sýrárny na křižovatku na Radim s projektantkou Ing. Kábrtovou. Ing. Kábrtová zhotoví projekt na uložení kabelu veřejného osvětlení jako přílož ke kabelům el.en. ČEZ. a navrhne rozmístění lamp tak, aby odpovídalo hygienickým normám. Na Větrově dojde k přesunutí lamp na stranu, kde je projektován chodník.

• Rekonstrukce silnice přes obec: 5. 3. končila lhůta Královéhradeckého kraje pro podání nabídek na rekonstrukci úseku silnice od hospody Na Rychtě na křižovatku u sýrárny – tj most, zeď, cca 164 metrů komunikace a chodník. Do výběrového řízení nepředložila nabídku žádná firma. 13. 3. rozhodlo vedení Údržby silnic z časových a administrativních důvodů o sloučení zakázek na silnici od hospody po křižovatku u sýrárny a od křižovatky u sýrárny po křižovatku na Radim do jednoho výběrového řízení. Most se bude tudíž opravovat až v roce 2025. V letošním roce bude vypsáno společné výběrové řízení na dva úseky silnice + dva úseky chodníků, které bude financovat obec. Pokud se vše stihne, tak bude součástí VŘ i úsek silnice a chodníku v Dolánkách. Realizace tohoto posledního úseku je plánována k financování však až v roce 2026 – v tomto úseku je riziko zdržení dokončení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení, proto financování z rozpočtu KHK až v roce 2026.

• Fotovoltaická elektrárna ČOV: FVE je téměř dokončena, v pátek 15. 3. proběhne revize zařízení.

• Cenová nabídka omítka garáže: místostarosta předložil cenovou nabídku pana Jiřího Krále na zhotovení fasády na odbouranou stěnu garáží. Nabídnutá cena činí 106.700,- Kč bez písku. Na příští zasedání zastupitelstva zajistí místostarosta další cenovou nabídku. Dále bude dohodnuto dle klimatických podmínek a stavu zdi, jaký druh ošetření bude použit.

1. **PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU P.Č. 723/10 K.Ú. DŘEVĚNICE**

• Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje pozemku p.č. 723/10 k.ú. Dřevěnice, který vznikl na základě geometrického plánu č. 588-1062023 oddělením z p.č. 723/4 k.ú. Dřevěnice.

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 723/10 k. ú. Dřevěnice druh pozemku ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 46 m2 za cenu 45,- Kč/ m2.**

**Hlasování: Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec**

**Proti: 0**

**Zdrželi se: 0**

**Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 723/10 k. ú. Dřevěnice druh pozemku ostatní plocha/manipulační plocha o výměře 46 m2 za cenu 45,- Kč/ m2.**

1. **PROJEDNÁNÍ KOUPĚ POZEMKU P.Č. 31/6 K.Ú DŘEVĚNICE**

• Zastupitelstvo projednalo záměr koupě pozemku p. č. 31/6 k. ú. Dřevěnice, který vznikl na základě geometrického plánu č. 588-1062023 oddělením z p. č. 31/3 k. ú. Dřevěnice.

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje záměr koupě pozemku p. č. 31/6 k. ú. Dřevěnice druh pozemku zahrada o výměře 67 m2 za cenu 45,- Kč/ m2.**

**Hlasování: Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec**

**Proti: 0**

**Zdrželi se: 0**

**Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje záměr koupě pozemku p. č. 31/6 k. ú. Dřevěnice druh pozemku zahrada o výměře 67 m2 za cenu 45,- Kč/ m2.**

1. **RŮZNÉ**

• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023: 19.2.2024 proběhla kontrola hospodaření obce. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

• Žádost o souhlas majitele pozemku: Na obec doručena žádost společnosti JFT, s.r.o., která zastupuje investora – ČEZ distribuce, a.s. o souhlas majitele pozemku s trasou zemního kabelového vedení NN na akci „JC – Dřevěnice 87 – posílení sítě, kNN“ – číslo akce IV-12-2027556 spolu se „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2027556“

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2027556“ a pověřuje starostku obce jejím podpisem.**

**Hlasování: Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec**

**Proti: 0**

**Zdrželi se: 0**

**Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2027556“ a pověřuje starostku obce jejím podpisem.**

• Žádost vyjádření: Společnost JFT, s.r.o. zaslala zároveň žádost o vyjádření k výše uvedené akci. V tomto starostka zdůrazní plán obce na přílož kabelu veřejného osvětlení, upozorní na plánovanou výstavbu chodníků a požádá o odkup 2 betonových sloupů u kaštanů.

• Kanalizace Fejfar – stavebník p. Fejfar chystá výstavbu přípojky splaškové kanalizace ke své nemovitosti. V době přípravy projektové dokumentace dohodl s obcí projekt na přípojku ve větším průměru tak, aby tato mohla sloužit v budoucnu jako hlavní řád a mohli se do ni případně připojit chalupáři z horní řady. Vzhledem k tomu, že větší průměr trubky je finančně nákladnější, než běžně potřebné potrubí. Projednává zastupitelstvo spoluúčast na této akci. Délka potrubí je cca 65 metrů a je potřeba zde umístit ještě dvě betonové šachty.

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje financování materiálu na vybudování dešťové kanalizace k pozemku p.č. 116/8 k.ú. Dřevěnice, která bude v budoucnu sloužit jako hlavní řád a bude dána možnost chalupářům z horních řad se do tohoto potrubí napojit. Obec zaplatí 65 metrů trubek KG 250 a dvě betonové revizní šachty. Pan Fejfar zajistí stavební práce a zásypy. Předpokládaná cena materiálu je 75.000,- Kč**

**Hlasování: Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec**

**Proti: 0**

**Zdrželi se: 0**

**Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje financování materiálu na vybudování dešťové kanalizace k pozemku p.č. 116/8 k.ú. Dřevěnice, která bude v budoucnu sloužit jako hlavní řád a bude dána možnost chalupářům z horních řad se do tohoto potrubí napojit. Obec zaplatí 65 metrů trubek KG 250 a dvě betonové revizní šachty. Pan Fejfar zajistí stavební práce a zásypy. Předpokládaná cena materiálu je 75.000,- Kč**

• Sběr odpadu: Sběr železa a elektroodpadu provedou hasiči v sobotu 20.4.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na parkoviště u obecního úřadu v pondělí 22.4. a odvezen ve středu 24.4. dopoledne. Svoz nebezpečného odpadu proběhne 23.4. ráno.

• Zhodnocení MDŽ: v sobotu 9.3. proběhl u Militkých povedený hudební večer k MDŽ. I přes probíhající jarní prázdniny byla účast velká. Všem ženám předali květiny a popřáli za zastupitelstvo obce Petr Jiránek a Jaromír Militký.

• Vítání jara: proběhne na hřišti v neděli 24.3. od 14:00 – starostka připraví ve spolupráci s pracovnicemi DDM Stonožka Nová Paka dílničky pro děti a od 16:00 bude vynášení Morany.

• Turnaj ve stolním tenisu : v pátek 29.3. muži a v sobotu 30.3. ženy – oboje od 14:00. Plán hry a tabulky připraví místostarosta. Zázemí s občerstvením a ceny starostka ve spolupráci s TJ Sokol Dřevěnice.

• Vítání občánků: proběhne v sobotu 18.5. Starostka zajistí pozvánky. Na příštím zasedání zastupitelstva domluvíme podrobnosti.

• Podpora linky bezpečí: na obec doručena žádost o pokračování podpory Linky bezpeční, z.s. a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje pokračování podpory Linky bezpeční, z.s. a poskytnutí fin. příspěvku ve výši 2.000,- Kč**

**Hlasování: Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová, Mgr. Dušan Vrabec**

**Proti: 0**

**Zdrželi se: 0**

**Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje pokračování podpory Linky bezpeční, z.s. a poskytnutí fin. příspěvku ve výši 2.000,- Kč**

• Prodej hasičské cisterny: Hasiči již přivezli cisternový automobil CAS 25 – RTHP, který zakoupila obec Dřevěnice od obce Šebestěnice. V současné době vlastníme dvě automobilové cisterny, kdy starší značky ŠKODA 706 RTHP ASC 25, VIN 12010606 je částečně nefunkční. Zastupitelstvo projednalo prodej starší automobilové cisterny.

**Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje záměr prodeje automobilu značky ŠKODA 706 RTHP ASC 25, VIN 12010606 za cenu 20.000,-**

**Hlasování: Pro: 6 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Jaromír Militký Radka Stránská, Štěpán Sutner, Bc. Barbora Veberová**

**Proti: 0**

**Zdrželi se: Mgr. Dušan Vrabec**

**Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje záměr prodeje automobilu značky ŠKODA 706 RTHP ASC 25, VIN 12010606 za cenu 20.000,-**

 ***Zapsal: Radka Stránská Ověřil: Ing. Petr Jiránek***

***Ing. Josef Barochovský***

***Bc. Barbora Veberová Mgr. Dušan Vrabec***

 ***starostka obce místostarosta***