Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,

konaného dne 21.9.2022  v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice

Přítomní členové zastupitelstva:

Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner,  Jaromír Militký, Radka Stránská

Omluvení členové zastupitelstva:

Program jednání:

- Úkoly z minulého jednání zastupitelstva

- Informace k intenzifikaci ČOV

- Informace k rybníku Hlíza

- Informace k rekonstrukci silnice III/2861

- Různé

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání

Hlasování:

Pro: 7  Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Radka Stránská, Jaromír Militký

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání

- ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Lávka přes potok bude k dojednání na příštím zasedání zastupitelstva.

- INFORMACE K INTENZIFIKACI ČOV

- Společnost FORTEX a.s. vystrojuje ČOV novou technologií čištění. Ekolservis s.r.o. vyčerpá starou nádrž a bude se stávající technologie odstraňovat. Vzniknou vícenáklady na vysátí kalu, vyzdění vnitřního štítu, odvětrávání střechy, s nimiž projekt nepočítal ve výši 132.000,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje vícenáklady na akci Intenzifikace ČOV  ve výši 132.000,- Kč.

Pro: 7  Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Radka Stránská, Jaromír Militký

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje vícenáklady na akci Intenzifikace ČOV  ve výši 132.000,- Kč.

- INFORMACE K RYBNÍKU HLÍZA

- Při výstavbě výpustního objektu došlo kvůli chybnému technologickému postupu zhotovitele k posunutí tzv. „Benešova rámu“. Projektant Ing. Tměj vyhotovil projekt na opravu, podle kterého byla oprava provedena.

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podklady na vyhlášení rybářského revíru Hlíza.

- INFORMACE K REKONSTRUKCI SILNICE III/2861

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s navrhovanými úpravami odvodnění silnice III/2861 při její plánované rekonstrukci.

- RŮZNÉ

- Zastupitelstvo obce projednalo směnnou smlouvu mezi obcí Dřevěnice a Krkonošskou realitní a.s. na směnu pozemků KN 804/2 o výměře 884m2 a KN st. 1/3 o výměře 619 m2.

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Dřevěnice a Krkonošskou realitní a.s. na směnu pozemků KN 804/2 (884 m2)  a KN st. 1/3 (619 m2).

Hlasování:

Pro: 7  Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Radka Stránská, Jaromír Militký

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Dřevěnice a Krkonošskou realitní a.s. na směnu pozemků KN 804/2 (884 m2) a KN st. 1/3 (619 m2).

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací na rekonstrukci cesty k rybníku.

- Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvo obce Dřevěnice projednalo rozpočtové opatření č.2

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje rozpočtové opatření č.2

Pro: 7  Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec, Štěpán Sutner, Radka Stránská, Jaromír Militký

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje rozpočtové opatření č.2

Zapsala: Bc. Barbora Veberová                         		            Ověřil: Ing. Petr Jiránek

Josef Barochovský

Mgr. Dušan Vrabec			               		Ludmila Lukavcová

starosta obce						     místostarosta