Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,

konaného dne 4.6. 2014 v zasedací místnosti OÚ

Program:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva

2. ČOV a kanalizace

3. Vodojem

4. Různé dle připomínek zastupitelů obce

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Barochovský , Martin Dolanský, Aleš Dufek, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký a Mgr. Dušan Vrabec

Omluvení členové zastupitelstva: Josef Hlaváč, Jaromír Militký

Jednání:

- KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

  - byly zjištěny tři cenové nabídky na projekt rekonstrukce povrchu místní komunikace v Dolánkách č. 802/1

  - Pan Martin Dolanský zajistí nákup skruží a vík na opravu obecních studní

- INFORMACE O VÝSTAVBĚ VODOJEMU

- Zastupitelé informováni o postupu prací na výstavbě vodojemu – betonování dokončeno a nyní probíhá zrání betonu

- Zastupitelé informování o průběhu jednání z kontrolního dne 23.5.2014, kde byl přítomen Ing. Kouba, Ing. Makovička, Ing. Myška, p. Orendáš ml. a Mgr. Vrabec. Jednání se týkalo akumulační nádrže u vrtu, která byla v projektu, ale nebyla součástí žádosti o dotaci na výstavbu vodojemu. Dle shody všech zúčastněných se nádrž prozatím nebude zhotovovat. Po tři roky bude probíhat zkušební provoz a bude případně dobudována po jeho vyhodnocení.

- Schválení závěrečného účtu

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevěnice za rok 2013

pro:7 (Martin Dolanský, Aleš Dufek,  Miloš Kuželka, Ing. Josef Barochovský, Tereza Militká Dis., Ludmila Lukavcová a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

- Schválení účetní závěrky

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013 a převod výsledku hospodaření ve výši 612 760,85 Kč na účet 432

pro:7 (Martin Dolanský, Aleš Dufek,  Miloš Kuželka, Ing. Josef Barochovský, Tereza Militká Dis., Ludmila Lukavcová a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- RŮZNÉ DLE PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELŮ OBCE

- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 (příloha č.1)

pro:7 (Martin Dolanský, Aleš Dufek,  Miloš Kuželka, Ing. Josef Barochovský, Tereza Militká Dis., Ludmila Lukavcová a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- Vlivem přívalového deště došlo v nejníže položeném místě kanalizačního řádu k výtoku splaškové vody do domu pana Hermana. Pan Herman zaslal na OU dopis, ve kterém informuje o situaci a žádá nápravu. Věc je třeba dořešit se spol. Stavoka, zejména upravit přepad v dešťovém oddělovači z Bud.

- Zastupitelé seznámeni s výsledkem metodické kontroly ze Státního okresního archivu v Jičíně ohledné vedení spisové služby a kronik. Zastupitelé nesouhlasí s odevzdáním kronik do archivu.

Zapsala: Bc. Barbora Kuželková                      Ověřil:

Ing. Josef Barochovský

Aleš Dufek

Usnesení zastupitelstva obce Dřevěnice číslo 6 ze dne 4.6. 2014

Obecní zastupitelstvo

Schvaluje:

  - program jednání

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřevěnice za rok 2013

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013 a převod výsledku hospodaření ve výši 612 760,85 Kč na účet 432

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 (příloha č.1)

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Bere na vědomí:

  - Zajištění skruží a vík k obecním studním Martinem Dolanským

  - Cenové nabídky na projektovou dokumentaci  k rekonstrukci místní komunikace v Dolánkách 802/1

  - Průběh výstavby vodojemu a odložení případné výstavby akumulační nádrže u vrtu až po vyhodnocení tříletého zkušebního provozu

  - Problémy s kanalizací během přívalových dešťů a vytečení splaškové vody do domu pana Hermana

  - Výsledek metodické kontroly odpovědných zaměstnanců Státního okresního archívu v Jičíně

Hlasování o usnesení:

Počet hlasů:       pro: 7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Mgr. Dušan Vrabec		             	Ludmila Lukavcová

starosta 					      místostarostka