Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,

konaného dne 9.7. 2014 v zasedací místnosti OÚ

Program:

- Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva

- Výstavba vodojemu, informace o postupu prací

- Informace o kontrole a proplacení druhé části dotací na kanalizaci a ČOV

- Příprava na volby  – říjen 2014

- Různé, dle připomínek zastupitelů obce

Přítomní členové zastupitelstva:

Martin Dolanský, Aleš Dufek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Tereza Militká, Miloš Kuželka a Mgr. Dušan Vrabec

Omluvení členové zastupitelstva: Jaromír Militký, Ing. Josef Barochovský

Jednání:

- KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

- Stále nejsou zakoupeny skruže a víka na opravu studní v Dolánkách, u Tauchmanů a u Stránských

- INFORMACE O VÝSTAVBĚ VODOJEMU

- Práce probíhají na sváření a broušení nádrže. Po 15.8.2014 bude dodavatelskou společností dovezena noha vodojemu a měl by se začít stavět. Jeřábnické práce bude provádět společnost Hanyš. Na konci srpna by měl být vodojem hotov.

- INFORMACE O KONTROLE A PROPLACENÍ DRUHÉ ČÁSTI DOTACÍ NA KANALIZACI A ČOV

- Dne 16.6.2014 podal starosta na SZIF žádost o proplacení výdajů druhé části kanalizace a ČOV a do 3 měsíců by měl SZIF zaslat peníze. Bude proplacena část vícenákladů ve výši 290.000,- Kč.

- Dne 9.7.2014 proběhla kontrola pracovníků SZIF v obci – vše bez závad

- PŘÍPRAVA NA VOLBY – ŘÍJEN 2014

- Do 5.8.2014 do 16:00 hod. je nutné podat kandidátky na MÚ Jičín, Odbor správních agend, evidence obyvatel

- Každý zastupitel se rozhodne, zda bude kandidovat sám nebo se spojí s dalšími kandidáty a  vytvoří kandidátní listinu sdružení nezávislých kandidátů

- Je vhodné oslovit nové kandidáty

- Bude třeba se rozhodnout, kolik bude zastupitelů obce – zda stávajících 9 nebo jiný počet

- RŮZNÉ DLE PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELŮ OBCE

- Je třeba upravit pojištění majetku – vyjmout z pojistky klubovnu a sklad na hřišti a rovněž vodojem na Tužíně (je v majetku Radimi)

- Zastupitelům předložena projektová nabídka na zhotovení kanalizačního a vodovodního řádu k pozemku Radka Tauchmana č. 1244 a 1245/1.  Projekt by platila obec. Jelikož byl plánovaný požadavek obce zasíťovat i obecní pozemek č. 1245 , nelze řešit v místě kanalizaci a vodovod pouze přípojkami, ale je nutné jej zhotovit jako řád, tedy s jinými parametry. Rozpočet stavby dle projektu činí 624.760 bez DPH, což je vzhledem k nulovému zájmu o obecní pozemek cena pro obec nepřiměřená. Starosta navrhl zajistit nezávaznou cenovou nabídku. Hlasováno zda obecní pozemek č. 1245 zůstane nezasíťován a tím Radek Tauchman bude kanalizaci a vodovod řešit formou přípojek na vlastní náklady.

Pro: 6 (Martin Dolanský, Aleš Dufek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Tereza Militká, Miloš Kuželka)

Proti:0

Zdržel se: 1 (Vrabec)

- Je třeba umístit obrubník podél levé strany cesty ve směru na Buda u pozemku č. 610. Dešťová voda teče po pozemku č. 610 a stýká k domu čp. 11 Marie Vrabcové a Karla Krále. Pan Miloš Kuželka zajistí starší obrubníky.

- Byly objednány čistící kanály a rošty na cestu do Dolánek

- Pan Miroslav Pittner chce odkoupit část obecního pozemku č. 1291 a 1338. Bude projednáno zastupitelstvem, až bude pozemek vyměřen.  Vyměření hradí pan Pittner.

- Pan František Polák žádá o prodloužení nájemní smlouvy na užívání obecního bytu. Do nové nájemní smlouvy je třeba vnést úklid schodiště, společných prostor a mytí oken 2 x ročně.

- Na Větrově se tvoří před domy pana Jiránka a Mlejnka kaluže. Starosta zajistí nákup kanálových vpustí a roštů.

- Zastupitelé informováni o problému s čistírnou odpadních vod, která má problémy stíhat zpracovat vysokou koncentraci odpadních vod. Místním šetřením  bylo zjištěno, že z vývařovny p. Kuželky je vypouštěna během krátké doby (po pracovní době mezi cca 10:00-11:00 hod.) vysoce koncentrovaná znečištěná odpadní voda. ČOV má problém stíhat zpracovat takovou koncentraci, přestože jsou po domluvě p. Kuželkou do vypouštěné vody chemické látky napomáhající čištění vody. Rovněž byly 19.3.2014 a 26.5.2014 provedeny společností Ing. Jan Matějka- HYDROEKOS odběry vzorků odpadních vod. Laboratorní zkouškou vzorku ze dne 19.3.2014 bylo zjištěno, že ve vzorku jsou nadlimitní hodnoty – nerozp. l. 300 mg/l; pH 4,7;CHSK Cr 2250 mg/l; BSK5 PN 1070 mg/l; extrah. l. 15,00 mg/l. Dále laboratorní zkouškou vzorku ze dne 26.5.2014 bylo zjištěno, že ve vzorku jsou nadlimitní hodnoty – nerozp. l. 6360 mg/l; pH 5,3;CHSK Cr 7000 mg/l; BSK5 PN 2500 mg/l. Do nedávné doby byl problém se škrábárnou brambor v jeho rodinném domě čp. 45, neboť škrob z brambor vytvořil usazeniny v čerpací šachtě u plynové stanice. Pan Kuželka odpojil škrobárnu brambor od kanalizace a  nesouhlasí s naměřenými hodnotami, neboť byly dle jeho názoru špatně odebrány vzorky. Nechá si odebrat vlastní vzorky zkušebnou ve Dvoře Králové. Tedy nesouhlasí s tím, že je nadlimitním znečišťovatelem odpadní vody. Dle jeho názoru jsou špatně stanoveny limity kanalizačního řádu, je špatně provedený projekt ČOV a je poddimenzovaná ČOV. Denně vaří přes 550 obědů a projekt ČOV počítal s 400 obědy a dle jeho mínění jeden uvařený oběd odpovídá množství odpadu vyprodukovaným jedním člověkem za den. Panu Kuželkovi bylo sděleno, že tím co řekl, by musela být kapacita ČOV dimenzována na 850 ekvivalentních osob, což by neodpovídalo reálně žijícím osobám a obec by neměla možnost vůbec získat dotaci na kanalizaci a ČOV. Pan Kuželka byl upozorněn, že jako nadlimitní znečišťovatel by mohl platit vyšší stočné 33,- Kč/m3  s čímž nesouhlasil a prohlásil, že pokud bude šikanován v podnikání, přehlásí svojí firmu do Jičína. Dále žádá o písemné nařízení obce o odpojení od kanalizace. Starosta navrhl nechat zhotovit nezávislý znalecký posudek ke zjištění skutečného stavu a zjištění znečišťovatele poté co pan Kuželka předloží vzorky odebrané zkušebnou ve Dvoře Králové.

- Zastupitelům předloženo ke schválení, že správní území obce Dřevěnice je součástí územní působnosti MAS Brána do Českého ráje v období 2014 - 2020.

Pro: 7 (Martin Dolanský, Aleš Dufek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Tereza Militká, Miloš Kuželka, Dušan Vrabec)

Proti:0

Zdržel se: 0

Zapsala: Ludmila Lukavcová                                 Ověřil:

Ing. Josef Barochovský

Aleš Dufek

Usnesení zastupitelstva obce Dřevěnice číslo 7 ze dne 9.7. 2014

Obecní zastupitelstvo

Schvaluje:

  - program jednání

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - nezainvestování pozemku č. 1245 inženýrskými sítěmi

Počet hlasů:       pro:6        proti: 0       zdržel(a) se:1

  - správní území obce Dřevěnice je součástí územní působnosti MAS Brána do Českého ráje v období 2014 – 2020

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Bere na vědomí:

  - průběh výstavby vodojemu

  - žádost o proplacení druhé části dotace na kanalizaci a ČOV a kontrolu ze SZIF

  - přípravu na volby do obecního zastupitelstva v říjnu 2014

  - nutnou úpravu pojištění obecního majetku

  - zajištění obrubníků okolo cesty na Buda

  - žádost pana Miroslava Pittnera na odkoupení části pozemku 1291 a 1338

  - žádost pana Františka Poláka na prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu

  - nákup kanálových vpustí kvůli dešťové vodě u domů pana Mlejnka a pana Jiránka vedle silnice

  - Problém s nadlimitním znečištěním odpadních vod z vývařovny pana Kuželky

Hlasování o usnesení:

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Mgr. Dušan Vrabec				Ludmila Lukavcová

Starosta					     Místostarostka