Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,

konaného dne 4.12.2013 v zasedací místnosti OÚ

Program:

- Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva

- Kanalizace a ČOV

- Informace o výstavbě vodojemu

- Příprava návrh rozpočtu  obce na rok 2014

- OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování kom. odpadu na rok 2014

- Různé, dle připomínek zastupitelů obce

Přítomní členové zastupitelstva:

Martin Dolanský, , Josef Hlaváč, , Jaromír Militký, Tereza Militká

Miloš Kuželka,, Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec

Omluvení členové zastupitelstva:

Aleš Dufek

Jednání

- KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

- KANALIZACE A ČOV

- Zastupitelé seznámeni s celkovými náklady na výstavbu kanalizace, které jsou následující:

- Hlavní řád včetně ČOV – 19.875.140,- Kč (dle smlouvy)

- Dotace – 17.887.626,- Kč (90% z ceny dle smlouvy)

- Vícenáklady – 800.040,- Kč

- Požádáno o proplacení 1. etapy – 8.939.191,- Kč

- Přípojky – 2.714.402,- Kč (dle smlouvy - není dotace)

- Zastupitelům byl předložen seznam zhotovených a geodetem zaměřených veřejných částí přípojek. Délky některých nesouhlasí, jsou zaměřeny všechny až ke kontrolním šachtám včetně těch částí, které si občané hradili sami, zkontaktovat geodeta, přeměřit k hranici pozemku.

- Zastupitelé schvalovali prodloužení čerpání úvěru 376311499/0800 do 30.04.2014

Zdůvodnění:

V důsledku zpoždění realizace projektu spočívající ve výstavbě kanalizace způsobeného zejména závěrečnou úpravou komunikace (asfaltování) došlo k prodloužení ukončení konce I. etapy projektu v porovnání schváleným harmonogramem prací obec požádala o výplatu I. části dotace až 31.10.2013. Projekt jako celek byl ukončen 1 měsíc před termínem uvedeným v SOD. Všechny práce vztahující se k projektu byly dokončeny vyfakturovány, tzn. již nevzniknou žádné další náklady související s projektem.

Konečný přehled nákladů projektu:

Náklady projektu uhrazené k 27.11.13

Hlavní řád                                                11.562.650,-- bez DPH

Přípojky                                                      1.922.736,-- bez DPH

----------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                     13.485.386,-- bez DPH

Zbývá hradit:

Hlavní řád                                                   8.312.491,-- bez DPH

Vícepráce hlavní řád                                      800.040,-- bez DPH

Přípojky                                                          791.667,-- bez DPH

-----------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                        9.904.198,-- bez DPH

Technický dozor, stavební dozor, poplatky za vstup do vozovky obec již uhradila z vlastních zdrojů.

Způsob financování:

- Z poskytnutého revolvingového úvěru ČS, a.s. k 27.11.2013 (úvěrový limit 15 mil. Kč)                  13.485.386,--

- Cca koncem 01/2014 obec obdrží I. část dotace ve výši Kč 8.939.191,--

- Obec znovu načerpá z poskytnutého revolvingového úvěru Kč 9.904.198 (Nesplacený zůstatek úvěru bude v tomto okamžiku Kč 14.450.393,--

- Cca v 08/2014 obec obdrží II. část Dotace ve výši 8.948.435,-- (obec bude muset splácet z vlastních zdrojů cca  5.501.958,-- dle dohodnutého splátkového kalendáře).

Poznámka:

Dle dohodnutého splátkového kalendáře měla obec splácet 6 mil. Kč, tzn. je zde prostor pro případné krácení dotace ve výši cca 0,5 mil. Kč)

Obec bude ve své žádosti o proplacení II. části dotace žádat o možnost uznání dotace na vícepráce (případně jejich část). V ideálním případě dojde k navýšení výše uvedené částky dotace o cca 160 tis. Kč).

Změna č. : 2. Období revolvingu  bude prodlouženo do 30.4.2014. Limit revolvingového úvěru bude počínaje 31.1.2014 snižován každého posledního dne v měsíci o Kč 53.500,--, tzn. výše úvěrového limitu bude:

od 1.2.2014                    14.134.500,--

od 1.3.2014                     14.081.000,--

od 1.4.2014                     14.025.500,--

od 28.04.214                  13.974.000,--

Změna č. 3 – Mimořádná splátka dotace bude nejpozději 30.9.2014 v minimální výši 8.800.000,--

Změna č. 4 – Začátek splácení investičního úvěru 31.5.2014.

Změna č. 1;2;3;4

pro:8 (Martin Dolanský, Ludmila Lukavcová, Josef Hlaváč, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Miloš Kuželka, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- VODOJEM

- Starosta oslovil 4 technické dozory na stavbu vodojemu, kteří podali následující nabídky:

- Jaroslav Kosáček ……..   (v uzavřené obálce, otevřené za přítomnosti zastupitelů)

- 79.000 Kč bez DPH

- Ing. Oldřich Makovička ………….(otevřený dokument, předložen zastupitelům)

192.000 Kč bez DPH

- Jan Přibyl………………………(otevřený dokument, předložen zastupitelům)

- 102.000 Kč bez DPH

- Ing. Josef Myška………….(v uzavřené obálce, otevřené za přítomnosti zastupitelů)

- 400 Kč/ hod + jízdné 5 Kč/ km – cena nepřesáhne 40.000 Kč bez DPH

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Ing. Josefa Myšky

pro:8 (Martin Dolanský, Ludmila Lukavcová, Josef Hlaváč, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Miloš Kuželka, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

- Pověřit Ing. Myšku, aby ověřil dopravu vodojemu na místo a postup, zda je nutné vybudovat novou příjezdovou komunikaci a případně v jaké ceně.

- Zjistit kolik by stála rampa na vodojem pro telekomunikační zařízení.

- NÁVRH ROZPOČTU OBCE DŘEVĚNICE NA ROK 2014

- Zastupitelstvo obce sestavilo návrh rozpočtu obce  na rok 2014, přičemž počítají s prodejem vodojemu na Tužíně za částku 2.000.000,- která je předběžně projednána se ZO Radim. Návrh je sestaven jako schodkový, přičemž schodek je způsoben výstavbou ČOV a vodojemu  a kryt prostřednictvím úvěru a získanou dotací z KU. Příjmy celkem 4.178.000 výdaje celkem 21.532.000,- Návrh rozpočtu je přílohou č.1 tohoto zápisu

pro:8 (Martin Dolanský, Ludmila Lukavcová, Josef Hlaváč, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Miloš Kuželka, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- Současně byl vytvořen návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017 aa je přílohou č.2 tohoto zápisu

pro:8 (Martin Dolanský, Ludmila Lukavcová, Josef Hlaváč, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Miloš Kuželka, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2014

- Podle vyúčtování TS Jičín za svoz komunálního odpadu a vyúčtování odměn a bonusů spol. EKO-KOM za tříděný odpad byl stanoven poplatek za odpad ve výši 450,-

pro: 8 (Martin Dolanský, Ludmila Lukavcová, Josef Hlaváč, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Miloš Kuželka, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

Zapsala: Bc. Barbora Kuželková           			Ověřil: Miloš Kuželka

Ing. Josef Barochovský

Usnesení zastupitelstva obce Dřevěnice číslo 12 ze dne 4.12. 2013

Obecní zastupitelstvo

Schvaluje:

  - program jednání

Počet hlasů:       pro:8        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení čerpání úvěru 376311499/0800 do 30.04.2014 včetně změn č. 1-4

Počet hlasů:       pro:8        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - Ing. Josefa Myšku jako technický dozor investora na stavbu vodojemu

Počet hlasů:       pro: 8        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce  na rok 2014, přičemž počítají s prodejem vodojemu na Tužíně za částku 2.000.000,- která je předběžně projednána se ZO Radim. Návrh je sestaven jako schodkový, přičemž schodek je způsoben výstavbou ČOV a vodojemu  a kryt prostřednictvím úvěru a získanou dotací z KU. Příjmy celkem 4.178.000 výdaje celkem 21.532.000,- Návrh rozpočtu je přílohou č.1 tohoto zápisu

Počet hlasů:       pro: 8        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017 (příloha č.2)

Počet hlasů:       pro: 8        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2014

Počet hlasů:       pro: 8        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Bere na vědomí:

  - Celkové náklady na výstavbu kanalizace a ČOV

  - seznam zhotovených a geodetem zaměřených veřejných částí přípojek.

Hlasování o usnesení:

Počet hlasů:       pro: 8        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Mgr. Dušan Vrabec			Ludmila Lukavcová

starosta				    místostarostka