Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,

konaného dne 5.3.2014 v zasedací místnosti OÚ

Program:

- Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva

- Kanalizace a ČOV

- Informace o výstavbě vodojemu

- Různé, dle připomínek zastupitelů obce

Přítomní členové zastupitelstva:

Martin Dolanský, Aleš Dufek, Jaromír Militký, Tereza Militká

Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec

Omluvení členové zastupitelstva: Miloš Kuželka, Josef Hlaváč

Jednání:

- KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

- KANALIZACE A ČOV

- V rámci reklamace se budou řešit propadlá víka šachet a prohlubně v asfaltech

- Projednána cena za 1 bm přípojky (k nezainvestovaným pozemkům, k pozemkům s rozestavěnou stavbou, k pozemkům s nemovitostí, která má přiděleno evidenční číslo) na 3.500,- Kč/m, kterou budou hradit vlastníci v celé délce od hlavního řádu

pro:7 (Martin Dolanský, Aleš Dufek, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- Projednáno financování fondu oprav vodovodu a kanalizace na 1 Kč z m3

pro:7 (Martin Dolanský, Aleš Dufek, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- VODOJEM

- Práce na stavbě vodojemu resp. na řádu začaly od 3.3.2014

- Zastupitelé informováni o chybějící akumulační nádrži v zadávacím řízení na dodavatele stavby vodojemu. Byly vypuštěny položka IO 05 a IO 06. Nutné svolat schůzku mezi starostou, Ing. Makovičkou, pí Kalouskovou, Ing. Myškou a Ing. Koubou.

- RŮZNÉ DLE PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELŮ OBCE

- Projednán záměr prodeje pozemku KN 557 V KÚ Stav

pro:7 (Martin Dolanský, Aleš Dufek, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- Zastupitelům předložen návrh finančního daru ve výši 10.000,- Kč na rok 2014 pro Stacionář Kamarád v Jičíně

pro:7 (Martin Dolanský, Aleš Dufek, Jaromír  Militký, Tereza Militká, Ludmila Lukavcová, Ing. Josef Barochovský a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

Zapsala: Bc. Barbora Kuželková                 Ověřil:

Ing. Josef Barochovský

Aleš Dufek

Usnesení zastupitelstva obce Dřevěnice číslo 3 ze dne 5.3.2014

Obecní zastupitelstvo

Schvaluje:

  - program jednání

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - cena za 1 bm přípojky (k nezainvestovaným pozemkům, k pozemkům s rozestavěnou stavbou, k pozemkům s nemovitostí, která má přiděleno evidenční číslo) činí 3.500,- Kč/m, (vlastníci budou hradit v celé délce od hlavního řádu)

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - financování fondu oprav vodovodu a kanalizace na 1 Kč z m3

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - záměr prodeje pozemku KN 557 V KÚ Stav

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - návrh finančního daru ve výši 10.000,- Kč na rok 2014 pro Stacionář Kamarád v Jičíně

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Bere na vědomí:

  - reklamaci na kanalizaci

  - chybějící akumulační nádrži v zadávacím řízení na dodavatele stavby vodojemu

  - začátek prací na stavbě řádu k vodojemu dne 3.3.2014

Hlasování o usnesení:

Počet hlasů:       pro: 7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Mgr. Dušan Vrabec 				Ludmila Lukavcová

starosta      				     místostarostka