Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,

konaného dne 14. 5. 2014 v zasedací místnosti OÚ

Program:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva

2. ČOV a kanalizace

3. Vodojem

4. Různé dle připomínek zastupitelů obce

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Barochovský , Martin Dolanský, Aleš Dufek, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký a Mgr. Dušan Vrabec

Omluvení členové zastupitelstva: Josef Hlaváč, Tereza Militká, Miloš Kuželka

Jednání:

- KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

- ČOV a kanalizace

- Zastupitelé informováni o kolaudaci ČOV a kanalizace dne 13.5.2014

- Po doručení kolaudačního rozhodnutí požádá starosta o proplacení zbývající části dotace

- Zastupitelé informováni o rozhodnutí odboru životního prostředí MÚ Jičín k povolení vlastníka kempu k vypouštění přečištěných odpadních vod do Tužínského potoka

- INFORMACE O VÝSTAVBĚ VODOJEMU

- Zastupitelé informováni o postupu prací na výstavbě vodojemu vyhlouben základ a započalo betonování

- RŮZNÉ DLE PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELŮ OBCE

- Zastupitelům předložena ke schválení smlouva o zajištění dodávky vody do vodovodního řádu obce Radim.

pro:6 (Ing. Josef Barochovský , Martin Dolanský, Aleš Dufek, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- Zastupitelům předložena ke schválení směnná smlouvy mezi obcí Dřevěnice a panem Vladimírem Adamem týkající se směny pozemku KN 1428 ve vlastnictví pana Adama o  výměře 0,8644 ha za pozemek KN 1206/3 ve vlastnictví obce o výměře 0,8644 ha. Na pozemku 1428 probíhá výstavba vodojemu a bude vhodné, aby byl ve vlastnictví obce. Pan Adam se směnou souhlasí.

pro:6 (Ing. Josef Barochovský , Martin Dolanský, Aleš Dufek, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký a Mgr. Dušan Vrabec)

proti: 0

zdržel(a) se: 0

- Zastupitelé informováni o výsledku kontroly hospodaření za rok 2013. Kontrola proběhla dne 22. 4. 2014

- Zastupitelé informováni o smlouvě mezi obcí Dřevěnice a investorem (stavebníkem) Michaelem Scholzem ohledně kanalizační přípojky a sjezdu k jeho pozemku 281/1 z místní komunikace 782/1

Zapsala: Bc. Barbora Kuželková                 Ověřil:

Ing. Josef Barochovský

Aleš Dufek

Usnesení zastupitelstva obce Dřevěnice číslo 5 ze dne 14. 5. 2014

Obecní zastupitelstvo

Schvaluje:

  - program jednání

Počet hlasů:       pro:6        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - smlouvu o dodávce vody do vodovodního řádu obce Radim

Počet hlasů:       pro:6        proti: 0       zdržel(a) se: 0

  - směnnou smlouvu mezi obcí Dřevěnice a panem Vladimírem Adamem týkající se směny pozemku KN 1428 o  výměře 0,8644 ha za pozemek KN 1206/3 o výměře 0,8644 ha.

Počet hlasů:       pro:6        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Bere na vědomí:

  - kolaudaci kanalizace a ČOV

  - průběh výstavby vodojemu

  - rozhodnutí odboru životního prostředí MÚ Jičín k povolení vlastníka kempu k vypouštění přečištěných odpadních vod do Tužínského potoka

  - informování o výsledku kontroly hospodaření za rok 2013

  - smlouvu mezi obcí Dřevěnice a investorem (stavebníkem) Michaelem Scholzem ohledně kanalizační přípojky a sjezdu k jeho pozemku 281/1 z místní komunikace 782/1

Hlasování o usnesení:

Počet hlasů:       pro: 6        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Mgr. Dušan Vrabec    			Ludmila Lukavcová

starosta 					     místostarostka