**Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,**

**konaného dne 5.6.2019 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice**

**Přítomní členové zastupitelstva:**

Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Ludmila Lukavcová, Radka Stránská, Štěpán Sutner a Mgr. Dušan Vrabec

**Omluvení členové zastupitelstva:** Jaromír Militký

**Hosté:**

**Jednání**

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou:

1. **Úkoly z minulého jednání zastupitelstva**
2. **Informace k rekonstrukci víceúčelové budovy**
3. **Informace k projektu chodníků**
4. **Různé**

***Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje program jednání***

***Hlasování:***

***Pro: 6 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Ludmila Lukavcová, Radka Stránská, Štěpán Sutner a Mgr. Dušan Vrabec***

***Proti: 0***

***Zdrželi se: 0***

***Usnesení: ZO schvaluje program jednání***

1. **ÚKOLY Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA**

* Ochranné pásmo vodního zdroje je v jednání s e zhotovitelem projektu
* Starosta jednal se Stavokou ohledně opravy poškozené dešťové kanalizace v místě křížení se splaškovou kanalizací

1. **INFORMACE K REKONSTRUKCI VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY**

* Starosta opět připomněl, že projekt na rekonstrukci víceúčelové budovy od p. Ostrčila nebyl vyhotoven precizně. Chyběly položky prací a materiálu, které je třeba provést ke zdárnému dokončení rekonstrukce a kolaudaci. Projektant nenacenil hromosvody v rozpočtu, přitom je o nich zmínka v textové části u elektřiny. P. Fiala, který prováděl rekonstrukci podle prvotní verze projektu a schváleného nacenění. Termín dokončení podle smlouvy díla byl 30.11.2019 a p. Fiala většinu prací podle smlouvy vyhotovil. Nyní má nasmlouvanou jinou práci již několik měsíců dopředu a není schopen rekonstrukci dokončit podle opravené projektové dokumentace. Starosta oslovil osobně několik stavebních firem a zedníků, ale všichni odmítli z důvodu nasmlouvaných prací a hlavní sezóně. Starostovi se podařilo dohodnout s p. Jiřím Králem, který byl ochoten dokončit rekonstrukci. Vzhledem k časové tísni na dokončení rekonstrukce kvůli splnění termínu kolaudace byla zastupitelstvem obce projednána cenová nabídka Jiřího Krále.
* Starosta předložil cenovou nabídku Jiřího Krále na opravu interiéru víceúčelové budovy. Cenová nabídka je na částku 398.714,-

***Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřevěnice schvaluje smlouvu a cenovou nabídku p. Jiřího Krále***

***Hlasování:***

***Pro: 6 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Ludmila Lukavcová, Radka Stránská, Štěpán Sutner a Mgr. Dušan Vrabec***

***Proti: 0***

***Zdrželi se: 0***

***Usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku Jiřího Krále na rekonstrukci interiéru víceúčelové budovy***

1. **INFORMACE K PROJEKTU CHODNÍKŮ**

* ZO bylo seznámeno s průběhem žádosti o územní rozhodnutí na chodníky v „Lázeňské“

1. **RŮZNÉ**

* Je třeba nechat vyrobit tabulky s informací, že voda ve veřejných obecních studnách není pitná a dále tabulku o zákazu odkládání odpadků mimo kontejnery
* Zastupitelstvem byla projednána možnost odkupu pozemku KN 1163 od p. Krátkého na možnou budoucí výstavbu cyklostezky do Radimi. Pan Krátký chce za pozemek, resp. jeho část nutnou ke stavbě cyklostezky 500,- Kč/m2. Cena se starostovi a p. Barochovskému zdá nepřiměřená. Důležitější bude nejprve vybudovat chodník na Větrově

***Návrh usnesení:*** ***ZO schvaluje odkup pozemku KN 1163 od p. Krátkého za částku 500,- Kč/m2***

***Hlasování:***

***Pro: 2 Ludmila Lukavcová, Radka Stránská***

***Proti: 1 Štěpán Sutner***

***Zdrželi se: 3 Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Mgr. Dušan Vrabec***

***Usnesení: ZO zamítlo odkup pozemku KN 1163 od p. Krátkého za částku 500,- Kč/m2***

* Starosta informoval zastupitele, že p.Exner chce, aby si obec uhradila 6 návrhů na vklad věcných břemen do katastru nemovitostí u části vodovodu a kanalizace, kterou předal s manželkou podle darovací smlouvy do vlastnictví obce. ZO nesouhlasí, aby obec hradila poplatky spojené s návrhy na vklad věcných břemen do katastru nemovitostí.

***Zapsala: Bc. Barbora Veberová Ověřil: Ing. Petr Jiránek***

***Ing. Josef Barochovský***

***Mgr. Dušan Vrabec Ludmila Lukavcová***

***Starosta místostarosta***