Zápis z jednání zastupitelstva obce Dřevěnice,

konaného dne 29.6.2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice

Program:

- Kontrola úkolů z minulého jednání zastupitelstva

- Informace k rekonstrukci cesty KN 723/1

- Informace k rybníku Hlíza

- Různé

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Barochovský, Ing. Petr Jiránek, Aleš Dufek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký, Mgr. Dušan Vrabec

Omluvení členové zastupitelstva:

Hosté:

Jednání

- KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

- Ing. Josef Myška posoudil nezávisle cenové nabídky na rekonstrukci nádrže v Dolánkách. Neshledal žádné závady.

- INFORMACE K REKONSTRUKCI CESTY NA POZEMKU KN 723/1

- Zastupitelé měli námitky, že v břehu jsou kameny, které je třeba odstranit

- Příčný žlab není dobře vyřešen, hrozí zranění chodců – ve žlabu je velká mezera (10 cm). Starosta argumentoval, že rozměr žlabu je přesně podle projektu

- Zastupitelé informováni o vícenákladech, které činí 128.110,- Kč. Přidaly se obrubníky, rozšířila se plocha živičného povrchu. Součástí jsou i úpravy cesty v lese, kam se vyvezl původní podklad z cesty.

- Projednán a schválen Dodatek ke smlouvě o dílo se společností COLAS CZ a.s., které činí 559.252,68 Kč

Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Aleš Dufek, Ing. Petr Jiránek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký, Mgr. Dušan Vrabec

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- INFORMACE K RYBNÍKU HLÍZA

- S panem Ondráčkem Jiřím je dohodnuta směna pozemků u rybníka. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku č. KN 291/24 o výměře 49 m2 za parcelu KN291/25 o výměře 49 m2

Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Aleš Dufek, Ing. Petr Jiránek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký, Mgr. Dušan Vrabec

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- RŮZNÉ

- Starosta zastupitelstvu obce sdělil informace k opravě opěrné zdi Tužínského potoka v obci. Starosta mluvil s panem Víchem z SÚS KHK. Zeď by se měla opravovat ještě v letošním roce.

- Martin Dolanský má zájem odkup části pozemku KN 1198 za domem čp. 21. Pan Dolanský si má nechat udělat geometrický plán. Zastupitelstvo obce zajistí odhad hodnoty jasanů na tomto pozemku.

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyhlášku obce č.1/2016 o posunutí doby nočního klidu – ve dnech 5. a 12. 8 2016 do 2:00 hod a 6. a 13.8.2016 do 3:00 hod.

Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Aleš Dufek, Ing. Petr Jiránek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký, Mgr. Dušan Vrabec

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- Zastupitelstvo obce projednalo dohodu o provedení práce s Davidem Pittnerem, která bude sepsána na 4 měsíce. Měsíční odměna činí 3.000,-Kč/měsíc

Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Aleš Dufek, Ing. Petr Jiránek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký, Mgr. Dušan Vrabec

Proti: 0

Zdrželi se: 0

- Zastupitelstvo obce projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Dřevěnice.

Pro: 7 Ing. Josef Barochovský, Aleš Dufek, Ing. Petr Jiránek, Josef Hlaváč, Ludmila Lukavcová, Jaromír Militký, Mgr. Dušan Vrabec

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zapsala: Bc. Barbora Kuželková             				Ověřil: 	Josef Barochovský

Ing. Petr Jiránek

Usnesení zastupitelstva obce Dřevěnice číslo 7/2016 ze dne 29.6.2016

Obecní zastupitelstvo

Schvaluje:

- Program jednání

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

- Dodatek ke smlouvě o dílo se společností COLAS CZ a.s.

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

- Záměr směny pozemku č. KN 291/24 o výměře 49 m2 za parcelu KN291/25 o výměře 49 m2

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

- Vyhlášku obce č.1/2016

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

- Dohodu o provedení práce s Davidem Pittnerem

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Dřevěnice.

Počet hlasů:       pro:7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Zamítá:

Bere na vědomí:

- Informace k rekonstrukci cesty KN 723/1

- informace k opravě opěrné zdi Tužínského potoka

Hlasování o usnesení:

Počet hlasů:       pro: 7        proti: 0       zdržel(a) se: 0

Mgr. Dušan Vrabec      				Ludmila Lukavcová

starosta		    			                místostarostka